## Bodengutachten
- ist beauftragt
- ist notwendige Vorabeit für Statik und Versicherung
- Max macht deutlich, welche Werte er vom Bodengutachter für die Versickerung braucht
- Maria kontaktiert Hr. Schauenburg (Statik) welche Infos er vom Bodengutachter braucht
- Max zeigt die Ergebnisse seiner Modellierungen zu Starkregenereignissen und wie sie unsere Grunstücke betreffen
## Berichte Termine mit Fachplanern
Gespräch mit TGA-Planern von e+tech
es waren Projektleiter, Küchenplaner, HeizungSanitärElektro anwesend
- Küchenplaner erarbeitet Vorschlag aufgrund der ihm gelieferten Informationen
- es scheint darauf hinzudeuten, dass eine Vermietung an mehrere Nutzer höhere Anforderungen nach sich zieht, z.B. eine Zonierung der Küche
- es hat sich ergeben, dass wie schon erwartet die Raumhöhen verändert werden müssen, weil sonst in die Küche keine Lüftung ect. eingebaut werden können
- TGA Planer wünschen sich die Lüftungstechnik lieber im Küchenstockwerk und nicht irgendwoanders
Thema Seminarraum
Wenn Seminarraum wichtig für den LEADER-Antrag ist, schlagen Anne und Maria vor den Seminarraum offiziell ins DG zu verschieben, wo er dann tatsächlich als Gemeinschaftsküche in der WG genützt würde.
## Bericht Treffen mit Wohnhausgruppe
- laut Wiedergabe von Maria hat Peter ein Interesse mit möglichst wenig Absprachen und Behördenkontakt im Wohnhaus umbauen; eine Mitplanung durch Anne und Maria wird von ihm nicht gewünscht
- der Rest der Gruppe scheint einen richtigen Planung im Zusammenhang mit der Scheune aufgeschlossen
## Erdgeschoss
- Maria hat nochmal einen anderen Vorschlag für einen Technikraum. Er wird dem Packraum aus Sicht des Hofes vorgelagert. Es gibt dann dort nach wie eine Umkleide und eine Toilette
- Hofladen - Frage, soll der Hofladen wirklich nicht beheizbar sein. Uns ist wichtig, dass er frostfre gehalten werden kann. Die Außenwände werden sowieso gedämmt. Wir entscheiden, dass, da die Bodenplatte sowieso neu gemacht wird dort eine eine Bodendämmung hinein kommt und auch bei der Glasfassade des Hofladen darauf geachtet wird, dass dort nicht so viel Wärme raus kann. Außerdem soll ein Heizkörper hinein.
## Außenanlagen
## Zimmerrei
## Termine
nächste Woche 15.05.2025, 11 Uhr mit Küchenplanern