Raymond, Stefan, Marcus

Gäste: KG Wohnhaus (Peter, Antonia, Steffi kommt später dazu)

regelmäßige Koordination/Kommunikation zwischen den Kerngruppen

Marcus spricht sich für ein regelmäßiges Treffen aus

Peter dagegen

Raymond spricht sich dafür aus sich einmal im Monat abwechselnd zu besuchen

KW 14	KW 18	KW 22	KW26
Di 1.5. 14 Uhr	Do 1. Mai 11:30 Uhr	Di 27.5. 14 Uhr	Do 26.6. 11:30 Uhr

Hier mal die nächsten 4 Termine.

Energieanlagen - Wo steht was? Wie viel Raum wird dafür im Wohnraum beansprucht?

→ Können wir gerade nichts zu sagen, weil wir es nicht wissen.

→ Das muss mit den Fachplanern und in der Themengruppe Energie erarbeitet werden. Zeitraum April bis Juni.

Ver- und Entsorgungsleitungen Wohnhaus - Wo gehen sie lang? Was müssen wir legen?

Im Wohnhaus wird in Richtung Herberthaus entwässert. Peter wäre es am liebsten, wenn das so bleiben könnte.

–> Im Zuge der Haustechnikplanung klären, ob das so bleiben kann. Ob es eigentumsrechtliche Probleme geben könnte?

Für die Scheune man sowieso neue Leitungen legen. →

Wohnen - WG vs Gästewohnraum

Wir sind uns einig, dass in der Themengruppe Wohnen der Wohnraum beider Häuser zusammen gedacht und besprochen werden soll.

Die KG Wohnhaus hat sich 3 Szenarien überlegt, die auf dem Klausurtag vorgestellt werden sollen.

1. Das Nullszenario. Nur Instandhaltung. → zunächst wenig Nutzungen möglich

2. So viel machen, wie möglich, aber ohne Bauantrag. Dachausbau in diesem Szenario nicht möglich. →mittelfristig Wohnraum schafen, aber Dach bleibt leer und Westfassade nicht außengedämmt

3. Umfangreiche Baumaßnahmen mit Bauantrag (inkl. Brandschutz und Dämmung Westfassade zum Herberthaus und Dachausbau).

Baunantrag Bezug zum Wohnhaus?