Raymond, Max, Marcus, Anne, Maria, Seb, Leo, Otto
# Zeitplan
- Maria stellt ihre Vorstellung des Zeitplans bis zum Baubeginn mittels eines Zeitstrahls vor
- der Plan ist recht sportlich, von daher kann es nicht ewig viel Schleifen geben
- Maria fragt an welchen Stellen wir denken sind noch Kommuneentscheidungen oder -prozesse nötig
- an zwei Stellen muss es eine Freigabe durch uns als Bauherrschaft geben
  - Freigabe des Entwurf
  - Freigabe der Kostenrechnung
- Wir müssen uns überlegen wie wir über Planungsschritte informieren und ob und wann Entscheidungen in Kommune nötig sind.
- Marcus spricht sich für eine frühe Entscheidung zur Gestaltung/Nutzung der Küche aus.
# Gebäude- und Küchenplanung
# Themengruppen
## Zeitplanung bis zum Baubeginn
- ein zentraler Angelpunkt ist ein wichtiger Termin im Rahmen des LEADER-Förderprogramms im Oktober
- angestrebt ist eine Einreichung des Bauantrags im Sommer
- Baubeginn wäre im Mai 2026
- Maria stellt die offenen Frage und günstigen Zeitpunkte für Antworten nach Kleingruppen sortiert vor