KG Neuenhof, 13.02.2025
alle da
Anne Raupach ist zu Gast und wir gehen den Vertragsentwurf Schritt für Schritt durch.
- Energietechnik - Wir entfernen die Beheizungsart festzulegen. Da sie noch nicht feststeht. Wir im Rahmen der Entwurfsplanung nach der Energieberatung wir die genaue Technik festgelegt.
- Wichtig ist Anne, dass die Planung der Gebäudetechnik nicht Teil der Architektenleistung ist.
- Wir streben an, dass wir einen besseren Standard als KfW85 als erreichen. Vom Energiestandard hängen Zuschüsse von der KfW ab.
- Anne merkt an, dass wenn wir KfW 70 erreichen erhielten wir womöglich nicht 15% Förderung, sondern vielleicht sogar 25%, weil das Gebäude so alt ist (worst performing). Man wird quasi belohnt, dass man sich eines solch alten/schlechten Gebäudes annimmt.
- → Wir sollten frühzeitig untersuchen, ob und welche Zuschüsse gleichzeitig genutzt werden können. Nächste Woche mit Christine besprechen.
- –> prüfen, ob nicht jemand von uns diese Weiterbildung machen möchte (~1500€), um eine externe Beauftragung zu sparen
- Wir sprechen auch noch über Überflutung. Die Fließkarten der Gemeinde seien sehr grob. Max sagt, er können genaue Pläne modellieren.
Max überlegt, ob er hierzu etwas planen möchte.
Wir sprechen über weitere nötigen Konzepte, die wir im nächsten Prozess dann erarbeiten oder konkretisieren müssen
- Nutzung - Wohnen - Größe der Wohneinheiten ect.
- Verfeinern des Küchenkonzepts
- Raymond bringt einen möglichen Balkon/Terasse zwischen dem Scheunenwohnraum und dem Wohnhaus ins Spiel, um Außenfläche zu vergrößern und eine Verbindung zwischen den beiden Häuser zu ermöglichen
- Außenflächen
- Fahrrad- und Autostellplätze- was brauchen wir proforma und was wollen wir tatsächlich
- gutes Austarieren zwischen Wohnen, Gewerbe und Gästen notwendig