Fachplanungen

keine Einwände seitens der Gruppe gegen die Budgetüberschreitung

→ Raymond sagt RBS für Tragwerk und Schallschutz zu und fordert einen Vertrag an

wir vergeben die Fachplanung zu Wärme auch an RBS

bezüglich Brandschutz schließen wir uns Anne und Maria an und bleiben dem Büro, dass schon in der Vorplanung beraten hat

Wir haben bisher nur ein Angebot bezüglich TGA Planung von Firma e+Tech. Das Angebot umfasst bisher nur bis zur Leistungsphase 2 und noch nicht Küche inkls. Lastenaufzug.

→ Raymond macht einen Termin dem Büro aus. Max kommt dazu, um eine Hausnummer zu bekommen, wenn wir sie bis zu Leistungsphase 4 beuaftragen inkl. Küche

Themengruppen

KG Wohnhaus Treffen

nächste Woche